## Slide 1
방구석 대한민국
진행사항 발표

## Slide 2
계획 및 역할 배분
김석: 서버 개발
박진우: 토론 대화 요약 모델 개발
이청수: ios app 및 서버개발
장채윤: 비방성 표현 마스킹 모델 개발
 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
비방성 마스킹 모델 개발(장채윤) |  |  |  |  | 중간 발표 |  |  |  | 
대화요약 모델 개발(박진우) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
앱 기능 구현 (이청수) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델 포팅 및 서버 개발(김석) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
목표
1
1. 모델 서빙 서버 개발
  AWS EC2에 Torchserve API를 활용한 모델 서빙 서버 구축
  REST API 를 활용하여 http request serve, response
  Custom model handler script 작성 (pre-process, post-process override)
2. 앱 백앤드 서버 개발
  모델 서빙 서버 개발 후 청수님과 진행할 예정

## Slide 4
모델 서빙 서버 개발
1
Localhost에 example model 배포
AWS EC2 배포 초기 설정, example model 배포
초기 비방성 표현 마스킹 모델 서버에 배포, handler 개발
초기 문장 요약 모델 서버에 배포, handler 개발

## Slide 5
백앤드 서버 개발
1
Firebase와 torchserve 연동
실시간 비방성 표현 마스킹 기능 구현
토론 text 서버에 저장, 문장 요약 모델 서버와 연동, 구현
토론 시작 및 서버 담당 기능 구현

## Slide 6
진행 상황(서버)
1
Localhost에 example model 배포
예시 모델: BERTSeqClassification.mar, 약 400MB
Torchserve의 torch-model-archiver를 사용해서 model artifacts를 package화 -> .mar file로 압축.
Model artifacts: model file, serialized file, extra files, handler

## Slide 7
진행 상황(서버)
1
Localhost에 example model 배포
model file: .py file, torch.nn.module 상속한 모델 file
serialized file: .pt, .pth, .bin 모델 학습 후 저장된 file
extra files: index_to_name.json 같은 file, classification 된 output을 string과 같은 형식으로 연결
handler: pre-process, inference, post-process 정의 file

## Slide 8
진행 상황(서버)
1
Localhost에 example model 배포
서버 run
torchserve --start --model-store ~/Discussion-Korea/model_store --models my_tc=BERTSeqClassification.mar –ncs
Request & response

## Slide 9
진행 상황(서버)
1
1. AWS EC2 배포 초기 설정, example model 배포
AWS EC2 서버 환경 cpu base docker 사용 시도
  문제점: torchserve로 서버 run시 CPU사용량 400%
  -> server에 ping보내도 unhealty response
  -> inference 불가능 판단
  해결: torchserve ts_scripts로 dependencies 쉽게 설치 가능
  -> docker 사용x 판단
  -> requirement 설치 후 torchserve --start

## Slide 10
진행 상황(서버)
1
1. AWS EC2 배포 초기 설정, example model 배포
문제점: AWS server에 request 요청 실패
원인:
Torchserve run할 때 config file을 지정해주지 않으면 localhost 주소로만 접근이 가능하도록 지정되어 있음

## Slide 11
진행 상황(서버)
1
1. AWS EC2 배포 초기 설정, example model 배포
해결: config.properties 파일 생성 후 torchserve run, request
문제점:
서버에 request 요청 시 response 너무 느려서 도착을 안함

## Slide 12
진행 상황(서버)
1
1. AWS EC2 배포 초기 설정, example model 배포
원인: localhost는 CPU 8개, AWS EC2는 CPU 1개이고, bert 모델이 무거워서 추론하는데 latency가 너무 김
결론:
AWS EC2 프리티어 성능으로 bert같은 무거운 모델>> distilbert로 모델변경

## Slide 13
진행 예정 상황(서버)
1
모델 서빙 가능한 서버 찾기
  Torchserve 추론에 gpu 사용이 가능함(cuda)
  gpu base torchserve docker image 존재함
  -> gpu 사용 가능한 서버 컴퓨터에서 cuda 활용하여 모델 서빙

## Slide 14
진행 예정 상황(서버)
1
2. 비방성 표현 마스킹 모델 handler 개발
-> pre-process 함수와 post-process 함수 구현
-> tokenize을 pre-process에서? Model 추론 과정에서?
-> post-process된 output: 사회자 AI가 말하는 내용처럼 응답

## Slide 15
진행 상황(인공지능 모델)
1
2. 비방성모델 개발
서버에서 인퍼런스 시간이 너무 길지 않은 모델을 사용해야 하기 때문에 모델은 distilber를 사용함.
데이터셋이 매우 중요하고 라벨링을 점검하는것이 필수적임. 따라서 데이터셋 준비를 2주정도 할 예정 .

## Slide 16
진행 상황(인공지능 모델)
1
2. 대화요약 모델 개발
metric
디베이팅 데이(토론 웹사이트)에서 모은 3000개의 토론 샘플 데이터를 넣어 얼마나 잘하는지 어떤 데이터로 학습한 모델이 잘하는지 다수의 사람의 경험적인 추론으로 스코어링함
Fine tuning데이터셋 변경사항
  aihub:일상대화요약>> 일상대화요약 (aihub) + 문서요약(aihub)

## Slide 17
진행 상황 (인공지능 모델)
1
Example) fine-tuning (X)

## Slide 18
진행 상황 (인공지능 모델)
1
Example) fine-tuning (O)